**DeportApp**

**RETROSPECTIVA PARA EL SPRINT No. 0X**

**13/06/2018**

1. **PRÁCTICAS EXITOSAS**

Pese a las dificultades presentadas, los plazos planteados inicialmente para el análisis y el diseño del sprint se cumplieron.

1. **DIFICULTADES PRESENTADAS / ACCIONES DE MEJORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **DIFICULTAD** | **ACCIÓN DE MEJORA** |
| 1 | El analista no sabía la definición de algunos ítems del documento de descripción de casos de uso. | La profesora indicó libros donde especificaban cada uno de estos ítems mencionados. |
| 2 | El analista no sabía cómo realizar los Mockups ni que herramienta utilizar, por ende los hizo mal; | En la reunión de scrum el equipo proporcionó las herramientas adecuadas para trabajar y solucionó las dudas que tenía. |
| 3 | El diseñador front necesitaba capacitarse y eso alteró los tiempos de entrega | Reponer ese tiempo |
| 4 | Cambio de herramienta para desarrollar. Teníamos pensado usar react y cambiamos por php porque los programadores estaban presentando muchas dificultades | Reponer tiempo que se perdió con la otra herramienta |
| 5 | Inconsistencia en algunos puntos en las fases del desarrollo | Es necesario, para el próximo sprint, hacer revisiones constantes de todas las fases de desarrollo del software; para evitar que se filtren inconsistencias |
|  |  |  |

1. **ACTIVIDADES A INCLUIR EN LA PILA DEL PRÓXIMO SPRINT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **ACTIVIDAD** | **HORAS DE ESFUERZO** |
| 1 | Api de google maps | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE RETROSPECTIVA**

Juan Camilo Rojas Cortés

Juan Sebastián Sánchez Gómez

Hector David Mesa

Andrés Felipe Bravo