**Préstamo de escenarios deportivos**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 04**

**22/05/2019, 21:00**

**SPRINT No. 1 SEMANA No. 5**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Rendición de cuentas semana 4
2. Seguimiento a tareas
3. Dificultades presentadas
4. Revisión de compromisos
5. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Se realizaron las tareas a tiempo en el frontend de la aplicación. Respecto a la base de datos hubo un retraso de 10 horas.

2. Hubo problemas con el motor de base de datos. No corría. El compañero Bravo buscó tutoriales y logró solucionar el problema. Tuvo que ejecutar comandos en consola.

3. Varios: Se decidió utilizar como herramienta PHP y MySQL, pues hay mayor capacitación al respecto.

4. Hay retraso de una semana para hacer el plan de pruebas y un mockup para cancelar reservas.

5. Varios: Se decide sacar del sprint la implementación de los pagos.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Mockup de eliminación de reserva | Juan Sebastián Sanchez Gomez | 05-06-2019 |
| Plan de pruebas | Juan Sebastian Sanchez Gomez | 05-06-2019 |
| Implementar pruebas | Juan Sebastián Sánchez Gómez | 06-06-2019 |
| Enlace con base de datos | Andrés Felipe Bravo | 05-06-2019 |
| Notificaciones | Andrés Felipe Bravo | 05-06-2019 |
| Vista para eliminar reservas | Hector Mesa | 05-06-2019 |
| Enlace con API de Google Maps | Andrés Felipe Bravo | 05-06-2019 |
| Enlace con redes sociales en back | Andrés Felipe Bravo | 05-06-2019 |
| Desarrollo del manual | Juan Camilo Rojas | 06-06-2019 |

**ASISTENTES**

Juan Camilo Rojas Cortés **Diseñador – Scrum Master**

Juan Sebastián Sánchez Gómez **Analista**

Andrés Felipe Bravo Giraldo **Programador back**

Héctor Mesa Santa **Programador Front**