**Préstamo de escenarios deportivos**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**22/05/2019, 21:00**

**SPRINT No. 1 SEMANA No. 3**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Rendición de cuentas semana 1
2. Seguimiento a tareas
3. Dificultades presentadas
4. Tratamiento del tema renuncia de Tester del proyecto
5. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Problemas con el modelo de contenidos, solicitó documentación a la profesora y lo desarrolló con el material que la docente entregó, por revisar.

**2.** El analista elaboró los mockups alrededor de 3 horas, luego de gastar 5 horas sin tener éxito.

**5.** El analista llevó a cabalidad todas las tareas propuestas (queda pendiente subir los archivos del análisis).

1. El dia viernes el tester renuncia y le analista decide tomar sus labores
2. Modificación de pila.
3. Desarrollador y tester se reunirán a dejar listo el plan de pruebas

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Subir todos los archivos al dropbox | Sebastián Sanches Gomez | 22-05-2019 |
| Enviar capacitación de GIT | Andres Felipe Bravo Giraldo | 23-05-2019 |
| Terminar todas las tareas de el diseñador antes del sabado a media noche | Juan Camilo Rojas | 25-05-2019 |
| Desarrollar plan de pruebas | Sebastián Sanches Gomez | 24-05-2019 |
| Organizar los documentos debido al retiro del tester | Andres Felipe Bravo Giraldo | 25-05-2019 |

**ASISTENTES**

Juan Sebastián Sánchez Gómez**– Analista Tester**

Juan Camilo Rojas Cortés **Diseñador**

Andrés Felipe Bravo Giraldo **Scrum Master-** **Programador back**

Héctor Mesa Santa **Programador Front**