**Préstamo de escenarios deportivos**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**22/05/2019, 21:00**

**SPRINT No. 1 SEMANA No. 4**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Rendición de cuentas semana 2
2. Seguimiento a tareas
3. Dificultades presentadas
4. Revisión de compromisos
5. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Falta por desarrollar el plan de pruebas por parte de Sebastián Sánchez
      2. Falta un mockup eliminar las reservas desde el perfil de administrador
      3. Tiempo, habían cosas que no sabían y le toco capacitarse, altero un día la pila del sprint.
      4. Falta por desarrollar el plan de pruebas por parte de Sebastián Sánchez
      5. No hay varios.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Desarrollar plan de pruebas | Sebastián Sanches Gomez | 24-05-2019 |
| Realizar mockup de eliminar reservas | Sebastian Sanchez Gomez | Por definir |

**ASISTENTES**

Juan Camilo Rojas Cortés **Diseñador**

Andrés Felipe Bravo Giraldo **Scrum Master-** **Programador back**

Héctor Mesa Santa **Programador Front**