**<SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE**

**ESCENARIOS DEPORTIVOS>**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 07**

**<02/07/2019>, <8:30 pm>**

**SPRINT No. \_2\_\_ SEMANA No. \_4\_\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Revisión de actividades
2. Definición de compromisos
3. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Las actividades de diseño se pudieron completar en su totalidad, cumpliendo con los tiempos establecidos en el cronograma. Ha sido imposible empezar la programación del sprint, ya que los programadores han tenido una alta carga académica con otras materias. Se debe empezar los más pronto posible.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Capacitación de API de Pagos | Bravo - Hector | Por definir |
| Capacitación de API de redes sociales | Bravo – Hector | Por definir |
| Capacitación de API de Google Maps | Bravo – Hector | Por definir |
| Reunión Para organizar Sprint Pasado | Bravo - Hector | 04/07/2019 |
| Todas las actividades de implementación | Todo el equipo de trabajo | 09/07/2019 |

**ASISTENTES**

Juan Camilo Rojas Cortés **Analista**

Andrés Felipe Bravo Giraldo **Programador back**

Héctor Mesa Santa **Programador Front**

Juan Sebastián Sánchez **Diseñador**